## Slide 1
GPI 8469 · Grupo 1LS241 · Semanas 1–3
Módulo 1
Fundamentos de la Gerencia de Proyectos Informáticos
17 ago → 5 sep 2026 · Ing. Henry D. De Gracia R.

## Slide 2
UNIDAD 1.1 — MARCO DE REFERENCIA
Contenido del Módulo 1
1
¿Qué es un proyecto? Características
2
Importancia de los proyectos de TI
3
Factores de éxito y de fracaso
4
Guías internacionales de gestión
5
Proyectos tradicionales vs. ágiles
6
La gestión de proyectos en las organizaciones (PMO)
7
Estructuras organizacionales y roles
8
Ciclo de vida del proyecto vs. del producto

## Slide 3
1 · DEFINICIÓN
¿Qué es un proyecto?
🎯
Definición: Esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único.
⏳
Temporal: Tiene inicio y fin definidos; concluye al lograr los objetivos.
✨
Único: El resultado no es repetitivo; cada proyecto es distinto.
📈
Elaboración progresiva: Se detalla y refina a medida que avanza.

## Slide 4
1 · CARACTERÍSTICAS
Características de un proyecto
🕒 Temporalidad
Duración limitada, con un comienzo y un cierre claramente establecidos.
🧩 Producto único
Genera entregables singulares, diferentes a la operación rutinaria.
👥 Recursos definidos
Personas, presupuesto, tiempo y tecnología asignados y limitados.
⚖️ Triple restricción
Alcance, tiempo y costo en equilibrio; afecta la calidad.

## Slide 5
2 · CONTEXTO
Importancia de los proyectos informáticos
🚀 Transformación digital
Habilitan la modernización y competitividad de las organizaciones.
💰 Inversión estratégica
Requieren fuerte inversión; su éxito impacta la sostenibilidad.
🔗 Integración tecnológica
Conectan procesos, datos y sistemas del negocio.
⚠️ Alta incertidumbre
Cambios de requisitos y tecnología elevan el riesgo de fracaso.

## Slide 6
3 · APRENDER DEL RESULTADO
Factores de éxito y de fracaso
✅ Factores de éxito
Objetivos y alcance bien definidos
Apoyo de la alta dirección
Involucramiento de los stakeholders
Equipo competente y comunicación efectiva
Gestión activa de riesgos y cambios
❌ Factores de fracaso
Requisitos ambiguos o cambiantes
Estimaciones de tiempo/costo irreales
Falta de patrocinio o compromiso
Comunicación deficiente
Riesgos ignorados y alcance sin control (scope creep)

## Slide 7
4 · ESTÁNDARES
Guías internacionales para la gestión de proyectos
📘 Guía PMBOK® (PMI)
Conjunto de buenas prácticas por dominios y grupos de proceso. 7ª edición basada en principios.
📗 ISO 21500 / 21502
Norma internacional con directrices para la dirección y gestión de proyectos.
📙 PRINCE2
Método estructurado por procesos y roles, muy usado en el sector público europeo.
🌐 Enfoque común
Comparten fases, roles y control; se adaptan al tipo y tamaño del proyecto.

## Slide 8
5 · ENFOQUES
Proyectos tradicionales vs. ágiles
🧱 Tradicional (predictivo)
Planificación detallada por adelantado
Fases secuenciales (cascada)
Alcance fijo, cambios controlados
Entrega al final del proyecto
Ideal: requisitos estables
⚡ Ágil (adaptativo)
Planificación iterativa e incremental
Ciclos cortos (sprints)
Alcance flexible, mejora continua
Entregas frecuentes de valor
Ideal: requisitos cambiantes

## Slide 9
6 · ORGANIZACIÓN
La gestión de proyectos en las organizaciones — PMO
🏢
PMO: Oficina de Gestión de Proyectos que estandariza y da soporte a la dirección de proyectos.
📐
Metodología: Define plantillas, procesos y buenas prácticas comunes.
📊
Gobernanza: Supervisa el portafolio y prioriza iniciativas alineadas a la estrategia.
🎓
Soporte: Capacita, asesora y consolida el histórico de proyectos.

## Slide 10
6 · ESTRUCTURAS
Estructuras organizacionales
🏛️ Funcional
Autoridad en gerentes de área. El PM tiene poco poder; recursos por departamento.
🎯 Proyectizada
Organización gira en torno a proyectos. El PM tiene máxima autoridad.
🔀 Matricial (mixta)
Combina ambas; autoridad compartida (débil, equilibrada o fuerte).
⚖️ Implicación
La estructura determina el poder del PM y la disponibilidad de recursos.

## Slide 11
6 · ROLES
Roles en los proyectos
👤
Patrocinador (sponsor): Provee recursos y respaldo; autoriza el proyecto.
🧭
Director de proyecto (PM): Planifica, ejecuta y controla; responsable de los objetivos.
👥
Equipo de proyecto: Ejecuta las actividades y produce los entregables.
🤝
Interesados (stakeholders): Afectan o son afectados por el proyecto.

## Slide 12
7 · CICLO DE VIDA
Ciclo de vida del proyecto
1
Inicio
Autorización y acta de constitución
➜
2
Planificación
Alcance, cronograma, costos, riesgos
➜
3
Ejecución
Se producen los entregables
➜
4
Monitoreo y Control
Se mide y corrige el desempeño
➜
5
Cierre
Aceptación y lecciones aprendidas
El monitoreo y control acompaña a la ejecución de forma continua.

## Slide 13
7 · PROYECTO vs. PRODUCTO
Ciclo de vida del proyecto vs. del producto
🛠️ Ciclo de vida del proyecto
Temporal: inicia y termina
Fases: inicio → cierre
Produce el entregable
Termina al entregar el producto
📦 Ciclo de vida del producto
Abarca toda la vida útil del producto
Incluye operación y mantenimiento
Puede contener varios proyectos
Termina cuando el producto se retira

## Slide 14
Síntesis
Módulo 1 — Puntos clave
Un proyecto es un esfuerzo temporal que genera un resultado único.
El éxito depende de objetivos claros, stakeholders y gestión de riesgos.
PMBOK, ISO 21500 y PRINCE2 son las guías de referencia.
La estructura organizacional define el poder del director de proyecto.
El ciclo de vida del proyecto es distinto al del producto.